U  M  O  W  A   Nr   /projekt/

z dnia ................

Pomiędzy Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółką z o.o. „COWiK” z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 1 wpisaną do KRS w Sądzie Rejonowym VIII Wydział KRS w Olsztynie pod numerem 0000063462 NIP 743-000-47-48 Regon 510005847 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- inż. Alfred Lewicki			- Prezes

- inż. Stanisław Kusy			- V-ce Prezes

z jednej strony

a           reprezentowanym przez

-  			- właściciel

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargowego nieograniczonego oraz protokołu negocjacji odbytych dnia       r została zawarta umowa o treści następującej:

§1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego  postępowania przetargowego przyjmuje do wykonania robót budowlanych „Remont elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach”

przewidzianych do realizacji w dwóch etapach:

-  etap I – ściana południowo-zachodnia z terminem wykonania i płatności 2012 rok

- etap II – ściana północno-wschodnia   z terminem wykonania i płatności  2013 rok

zgodnie z postanowieniami  §3 ust.2 niniejszej umowy obejmujących:

a) roboty rozbiórkowe:

1 - demontaż istniejących okien stalowych pojedyńczo szklonych

2 - demontaż i utylizacja okładzin ściennych wykonanych z płyt wiórowo-azbestowych grubości 0,5 cm

3 - rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej ściany szkieletowej

4 - demontaż istniejących rur spustowych, rynien dachowych i obróbek blacharskich odprowadzających wody opadowe z dachu

5 – wywiezienie z terenu budowy z unieszkodliwieniem materiałów porozbiórkowych

b) roboty montażowe stalowej konstrukcji ściany osłonowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wbudowanie stolarki okiennej i wykonanie obróbek blacharskich

1 - wykonanie konstrukcji  szkieletu ściany z ceownikowych kształtowników stalowych gorącowalcowanych C120 ze stali S355 montowanych przez spawanie do istniejących słupów konstrukcji nośnej budynku kotłowni wykonanych z 7 kształtowników HEB 450 w rozstawie osiowym 7,50 m i wysokości słupów ponad częścią murowaną ca 10,0 m (przy wysokości całkowitej budynku kotłowni ca 14,70 m w tym: stanu zerowego 3,50 m i murowanej części nadziemnej 1,20 m budynku) oraz do istniejących elementów żelbetowych montowanych za pomocą kotew wklejanych z zamurowaniem otworów w ścianach szczytowych cegłą ceramiczną i otynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym kategorii II

2 - odłuszczenie, oczyszczenie do III stopnia czystości, z malowaniem ręcznym konstrukcji farbami epoksydowymi, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi oraz malowaniem natryskiem pneumatycznym farbami epoksydowymi do gruntowania oraz gruntoemalią i epoksydową TEMACO AT HB 30 stalowej konstrukcji szkieletowej przy użyciu drabin lub rusztowań przesuwnych

3-  obudowa metodą tradycyjną stalowej konstrukcji szkieletowej płytą warstwową ścienną z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100 mm i odporności ogniowej E60 profilowanych liniowo w kolorze szaro-aluminiowym 9007 BALEXTERM PU-W-ST lub rozwiązań równoważnych o takich samych parametrach technicznych

4 - wbudowanie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym o profilach 5-komorowych o Uk<1,6 W/m2K szklonych szybami zespolonymi o Uk<1,1 W/m2K mocowanej do konstrukcji ścian za pomocą blachowkrętów z uszczelnieniem połączeń pianką montażowo-uszczelniającą i wykonaniem obróbek blacharskich

5 - montaż rynien dachowych i rur spustowych z PCV oraz obróbek blacharskich z blachy poliestrowej

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową projektu budowlano-wykonawczego będącą  w posiadaniu Zamawiającego z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących wykonawstwa robót, że  prace remontowe będą prowadzone przy czynnym obiekcie kotłowni centralnego ogrzewania.

§2

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny” wraz ze „Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót będące elementem przedmiotu zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowiąca  załącznik nr 1 do umowy.

2.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne  stosowane na placu budowy. 3.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które były niezbędne  do określenia wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

4.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.Zamawiający oświadcza, że posiada  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6.Wykonawca na własny koszt urządzi zaplecze budowy oraz  będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

7.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

8.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będzie – Antoni Sikorski – Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

9.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy, którego Wykonawca ustanowi w terminie nie późniejszym niż zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu  jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust.9 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu dla danej funkcji.

Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust.9 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych  osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

10.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał  wszelkie materiały oraz urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, aby zapewnić dostęp osób zatrudnionych i korzystających z  usług lokali użytkowych znajdujących się w obrębie budynku.

11.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

12.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

13.Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

14.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

15.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

16.Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać: wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

17.Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

18.Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np:

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych

b) wynikające z aktualizacji rozwiązań  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Zamiana materiałów lub producenta poszczególnych materiałów jest możliwa pod warunkiem, że nie powoduje obniżenia właściwości technicznych i parametrów. Na okoliczność wprowadzenia zamiany materiałów lub producenta musi być sporządzony protokół konieczności sporządzony przez uczestników procesu inwestycyjnego z udziałem przedstawiciela Zamawiającego a zatwierdzony przez Zamawiającego przed dokonaniem zamiany.

§3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

a) dokumentację projektową wraz ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy pozwalające na realizację przedmiotu umowy nie później niż w dniu przekazania terenu budowy

b) teren budowy oraz wskaże granice terenu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Termin wykonania i zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy

-  etap I z terminem płatności 2012 rok – ściana południowo-zachodnia - do dnia .................................

- etap II z terminem płatności 2013 rok – ściana północno-wschodnia    - do dnia ................................

3. Za termin zakończenia  poszczególnych etapów przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego .

4.Terminy ustalone w ust.2 niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

Okoliczności powyższe muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w formie odrębnego porozumienia stron.

§4

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego w kwocie brutto .zł (słownie:      złotych) zgodnie z przyjętą ofertą i kosztorysem ofertowym stanowiących integralną część niniejszej umowy, w tym: 23% podatek VAT :tj   zł (słownie:      złotych). Kwota netto wynosi    zł (słownie:      złotych)

w tym:

- etap I w wysokości ........................... zł brutto w tym cena netto ......................zł + należny  ....% podatek VAT w wysokości ..............................

- etap II w wysokości ........................... zł brutto w tym cena netto ......................zł + należny  ....% podatek VAT w wysokości ..............................

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej „Projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego zmiany elewacji budynku kotłowni przy ul. Bema 36 w Bartoszycach” „Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego  postępowania przetargowego” jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, demontażowe, zabezpieczające, urządzenia placu budowy  i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenie stanu zagospodarowania terenu przyobiektowego remontowanych ścian elewacyjnych budynku kotłowni, wywozu i utylizacji płyt wiórowo-azbestowych, wywozu oraz unieszkodliwienia gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki, odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia i zniszczenia osób lub mienia wynikłych w trakcie remontowanych elewacji budynku, zniszczenia nasadzeń i elementów zagospodarowania terenów urządzonych uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, koszty ubezpieczenia budowy, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania dokumentacji powykonawczej,  zorganizowaniem i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań odbiorów.

Przedmiar robót stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi informację posiłkową dla Wykonawcy o zakresie robót przewidzianych do wykonania ale nie jest dokumentem podstawowym do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest obowiązująca dokumentacja projektowa.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu  przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje pełny zakres odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia i zniszczenia osób lub mienia wynikłych w trakcie remontowanych elewacji budynku, zniszczenia osób lub mienia wynikłych w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych przewidzianych w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy określonej w kosztorysie ofertowym.

3.1. Roboty dodatkowe a także roboty zamienne, których strony nie mogły przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia a niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu niniejszej umowy mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności sporządzonych przez uczestników procesu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

3.2. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania tych robót ani też rezygnować z wykonania robót „zaniechanych”

3.3. Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku gdy zakres robót dodatkowych lub zamiennych dla których kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych roboty te zostaną rozliczone  na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy  sporządzany będzie w oparciu o składniki cenotwórcze (R,M,S,Kp,Z,Kz) przyjęte z metody kalkulacji szczegółowej  kosztorysów ofertowych a w przypadku gdy nie będzie to możliwe rozliczenie danej roboty nastąpi w oparciu o podstawowe składniki cenotwórcze z kalkulacji szczegółowej i nakłady rzeczowe z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR,KNNR a brakujące elementy zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) obowiązujących za okres wykonania tych robót

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki

5.Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§5

1.Rozliczenie robót nastąpi  jednorazowo po zakończeniu i odebraniu robót poszczególnych etapów robót.

2.Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego poszczególnego etapu robót. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 6

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

1.Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego zakończenia robót i sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu do 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

2. Wykonawca zawiadomi na piśmie o odbiorze końcowym Zamawiającego.

3. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający odstąpi od czynności odbioru całego zadania lub dających się wyłączyć jego części. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ,to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych .

8. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po  upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie    usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W okresie gwarancji wykonawca usuwa bezpłatnie wszystkie wady w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 7

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto całego zadania.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary mowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§8

- Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy tj  .......... zł w formie ...............................

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś w 70 % przeznaczone jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru umowy, a pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po upływie 5 lat od daty odbioru końcowego robót.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5.	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w  § 5 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 9

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 (pięciu) lat.

2.Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia protokółu odbioru końcowego poszczególnych etapów robót.

3.W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

5.Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót.

- Usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

7.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady.

8.Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych, jak również wady powstałe na skutek błędów w dokumentacji oraz nieprzestrzegania warunków określonych w kartach gwarancyjnych .

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

- Wykonawca może podzlecić roboty tylko podwykonawcom wskazanym w ofercie. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były działania własne.

- Jeżeli w trakcie realizacji zadania zostanie zatrudniony podwykonawca (zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po przedłożeniu potwierdzenia, że jest rozliczony z podwykonawcą.

§ 12

- Zamawiający i Wykonawca będą mogli odstąpić od realizacji umowy bez wypowiedzenia, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji .

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych  zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Wykonawca zaniechał realizacji bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

- Wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów wskazanych w ofercie lub odmawia podania świadectwa pochodzenia towaru.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym z Zamawiającym

2) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół robót w toku oraz wykaz ilościowo-wartościowy materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

3) niezwłocznie lecz nie później niż 10 dni od daty przerwania robót usunie z terenu budowy materiały i urządzenia placu budowy dostarczone przez Wykonawcę

Zamawiający:

1) dokona odbioru robót przerwanych i materiałów nie wbudowanych określonych w pkt. 5 ust.2 oraz dokona zapłaty za roboty i materiały w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia protokolarnego przejęcia terenu budowy.

2) Odkupienie materiałów nie wbudowanych następuje według cen ich nabycia udokumentowanych przez Wykonawcę.

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy nie później niż 21 dni od dnia odstąpienia od umowy

§ 13

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia w formie pisemnej do Zamawiającego. Brak możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i inne ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 14

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1) Oferta wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z przetargu nieograniczonego

4) Protokół z przeprowadzonych negocjacji z dnia

§ 15

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, z czego otrzymują: 1 egz. Wykonawca a 1 egz. Zamawiający.

Zamawiający						Wykonawca